**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

**отчетный период 1 полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения»** | Глава администрации поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству | X | X | X | 16949,4 | 16949,4 | 1541,6 | 15407,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1714,2 | 1714,2 | 1541,6 | 172,6 |
| 3 | Основное  мероприятие 1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава администрации поселения Дубравина С.М. | Содержание сети автомобильных дорог и искуственных сооружений, изготовление смет на ремонт дорог. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 4 | Основное  мероприятие 1.3. «Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» | Инспектор по благоустройству | Проведены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 15235,2 | 15235,2 | - | 15235,2 |
| 5 | Контрольное событие  муниципальной программы 1.1. | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | Заключено 19 договор по содержанию, ремонту автомобильных дорог. | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 6 | **Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения»** | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | X | X | X | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  «Организация дорожного движения» | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, установлены дорожные знаки, металлические пешеходные ограждения,автономный Светофор Т-7 на солнечной энергии – 2шт. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие  муниципальной программы 2.1. | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | В результате произведена покраска пешеходных переходов, отремонтированы дорожные знаки.  Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 16949,4 | 16949,4 | 1541,6 | 15407,8 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству |  |  |  | 16949,4 | 16949,4 | 1541,6 | 15407,8 |