РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 	                                            № 43                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие

транспортной системы» за 2016 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 31.03.2017 № 43

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Михайловского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101, Администрация Михайловского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.10.2013 № 29.

Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 93 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

В целях создания условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Михайловского сельского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; отремонтировано асфальтобетонное покрытие);

- проведен ремонт 3 участков дороги с асфальтовым покрытием в хуторе Михайловка;

- составление технического задания на проектирование работ по капитальному ремонту автодороги с асфальтовым покрытием и заключен контракт на изготовление ПСД на капитальный ремонт  по ул.Стротительная в х. Холодный Плес;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 – ««Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения»;

- Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 6 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 93.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Михайловского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в хуторах Михайловка, Холодный Плес, Грачев, п.Молодежный;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах Михайловка, Холодный Плес, Грачев;

- выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги в хуторе Холодный Плес;

По основному мероприятию 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» - проведена очистка дорог от снега и покос обочин в населенных пунктах Михайловского сельского поселения;

В рамках основного мероприятия 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»: изготовлены сметы на ремонт дороги в х. Михайловка, х.Холодный Плес, выполнялись работы по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги х. Холодный Плес.

По основном мероприятиям 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и 1.5. Софинансирование за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1.6«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия в х. Михайловка.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» в 2016 году реализация основных мероприятий муниципальной программы привела к достижению следующих результатов:

По основному мероприятию 2.1 «Организация дорожного движения»:

- произведен ремонт дорожных знаков и покраска пешеходных переходов;

- оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

По основному мероприятию 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»:

- проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения с населением.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 93 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Отремонтировано 3 участка автомобильной дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием в хуторе Михайловка. Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин, грейдирование дорог). Выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги в х. Холодный Плес. Составлены сметы на ремонт дороги, велись работы по изготовлению ПСД на капитальный ремонт дороги х. Холодный Плес.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Заключены 2 договора и выполнены работы по ремонту дорожных знаков и покраску пешеходгого перехода х. Михайловка. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда и направления нецелевых остатков бюджета в дорожный фонд поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Михайловского сельского поселения на 2016 год – 2 780,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 101,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района - 1,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 2 677,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 1 993,1 тыс. рублей (71,7 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 101,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 1,7 тыс.рублей, за счет бюджета поселения – 1889,7 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2016 год установлено следующее:

из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 3 показателям (индикаторам) (№ 1.1, 2.1, 2.2) достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (индикатор) (№ 1) исполнен с отклонениями.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1 настоящего отчета.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу 4 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 29.04.2016 № 6, от 03.10.2016 № 141, от 08.11.2016 № 176, от 22.12.2016 № 201.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 28.12.2015 № 97 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2016 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя, не достиг плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 0;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 3:4= 0,75. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 7:7=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 5:5=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1 993,1:2 780,5= 0,72;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,72=1,4.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,75*0,5+1,0*0,3+1,4*0,2=0,906

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительный.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о средней эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Раздел 9. Информация о реализации мер регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 23.01.2017 № 11 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.12.2016 № 127 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017-2019 годах.

- Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 53,5 | 49,6 | 51,34 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,86 | 0,4 | 0,56 | Проведен текущий ремонт 3 участков асфальтобетонного покрытия дороги в х. Михайловка. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 1 | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий не было |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | процент | - | 0,01 | - | лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий не было |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 2 780,5 | 2 780,5 | 1 993,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
|  | бюджет района | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
|  | бюджет поселения | 2 677,1 | 2 677,1 | 1 889,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | всего | 2699,1 | 2699,1 | 1911,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
|  | бюджет района | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
|  | бюджет поселения | 2595,7 | 2595,7 | 1808,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 379,0 | 379,0 | 378,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 379,0 | 379,0 | 378,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 101,7 | 101,7 | 101,7 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | 830,8 | 830,8 | 43,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 830,8 | 830,8 | 43,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 1379,3 | 1379,3 | 1379,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1379,3 | 1379,3 | 1379,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Владимировского сельского поселения» | всего | 81,4 | 81,4 | 81,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 81,4 | 81,4 | 81,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 81,4 | 81,4 | 81,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 81,4 | 81,4 | 81,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 2 699,1 | 2 699,1 | 1 911,8 | 2 698,9 | 787,3 тыс. руб., |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 379,0 | 379,0 | 378,9 | 378,9 | 0,1 тыс. руб. |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проведены работы по содержанию дорог (Чистка дорог от снега, обкос обочин дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 101,700 | 101,700 | 101,7 | 101,7 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Содержание сети автомобильных дорог и искуственных сооружений, изготовление смет на ремонт дорог, заключен муниципальный контракт №А1-2016 от 26.09.2016 на изготовление ПСД на кап. Ремонт дороги . | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 830,8 | 830,8 | 43,7 | 830,8 | 787,1 тыс. руб., подрядчиком не исполнен контракт по изготовлению ПСД |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6,600 | 6,600 | 6,6 | 6,6 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Софинансирование расходов по содержанию сети автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1,700 | 1,700 | 1,6 | 1,6 | 0,1 тыс. рублей |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | - | 01.01.2016 | 31.09.2016 | 1 379,300 | 1 379,300 | 1379,3 | 1379,3 | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Заключено 15 договор по содержанию, ремонту автомобильных дорог и изготовление ПСД. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 9 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 81,400 | 81,400 | 81,3 | 81,3 | 0,1 тыс. рублей |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, произведен ремонт дорожных знаков, и покраска пешеходных переходов(дог. 45 от 25.04.2016, дог. б/н от 01.04.2016) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 81,400 | 81,400 | 81,3 | 81,3 | 0,1 тыс. рублей |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | В результате произведена покраска пешеходных переходов, отремонтированы дорожные знаки. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 780,5 | 2780,5 | 1993,1 | 2 780,2 | 787,4 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. |  |  |  | 2 780,5 | 2780,5 | 1993,1 | 2 780,2 | 787,4 тыс. рублей |