# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022 № 35

х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие

транспортной системы» за 2021 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2019 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения-

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 20.04.2022 № 35

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2021 год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Михайловского сельского поселения, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018 № 46, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог); работы по устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий автомобильных дорог по ул. Октябрьская  х. Холодный Плес.

- с населением проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

- установлены дорожные знаки,  установлены «искусственные неровности», установка металлических пешеходных ограждений, автономный Светофор Т-7 на солнечной энергии.

Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 10.12.2019 № 103  утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2021году составил 2109,5. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 2109,5 тыс. рублей (100 процента).

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2021год.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» запланирована реализация шесть основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в рамках данного мероприятия:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Михайловского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в хуторах Михайловка, Холодный Плес, Грачев, п.Молодежный;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах Михайловка, Холодный Плес, Грачев;

- основное  мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме;

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» в течение 2021 года реализовывались два мероприятия:

- основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения»  выполнено в полном объеме. Приобретены и установлены дорожные знаки,  металлические пешеходные ограждения, автономный Светофор Т-7 на солнечной энергии – 2шт.

- основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» выполнено в полном объеме.   Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 10.12.2019 № 103 в 2021 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Заключено 19 договоров (муниципальных контрактов) по содержанию автомобильных дорог. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. Произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  внутрипоселковых  автомобильных дорог. Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету района.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Приобретены и установлены дорожные знаки,  металлические пешеходные ограждения, автономный Светофор Т-7 на солнечной энергии – 2шт. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- экономия средств на основании фактически предъявленных счетов;

- снижение цены в результате проведенных торгов.

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2021 году составил 2109,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 2109,5 тыс. рублей (100 процента).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» израсходовано 2109,5 тыс. рублей, при плане 2109,5 тыс. рублей или 100 процентов.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» освоение средств составило 0 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В ходе проведения оценки достижения запланированных четырех показателей муниципальной программы за 2021 год установлено следующее:

показателей муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» выполнен частично, объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями;

показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» достиг планового значения, проведены работы по содержанию 0,56 км внутрипоселковых дорог;

по показателям «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» и «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий»  подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» плановых и фактических показателей не было.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2019 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя, не достигли плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

Значение целевого показателя 1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2021 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (Эо= 3/4=0,75), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 4/4 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2021году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 4/5=0,8).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,93 (ССуз = 2200,2/2353,8 =0,93).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0,86 (Эис = 0,8/0,93=0,86), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,83 (УРпр = 0,75*0,5+1*0,3+0,86*0,2=0,85). Таким образом, можно сделать вывод о удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2021год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава администрации поселения - Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги; приобретения щебня для подсыпки дорог. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава администрации поселения - Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Содержание и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием | Проведены работы по зимнему содержанию дорог. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава администрации поселения - Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог в 2020 году не было | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава администрации поселения - Дубравина С.М. Инспектор - | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Софинансирование расходов по содержанию сети автомобильных дорог в полном объеме | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог в 2020 году не было | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава администрации поселения - Дубравина С.М. Инспектор - | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Отремонтировать дороги | работы по устранению деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий автомобильных дорог по ул. Октябрьская х. Холодный Плес | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Глава администрации поселения - Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки; разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков | Приобретены и установлены дорожные знаки, металлические пешеходные ограждения, автономный Светофор Т-7 на солнечной энергии – 2шт. | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Глава администрации поселения - Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 2109,5 | 2109,5 | 2109,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | всего | 2109,5 | 2109,5 | 2109,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 2109,5 | 2109,5 | 2109,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы  Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 51,34 | 49,6 | 51,34 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,56 | 0,3 | 0,56 | Проведен текущий ремонт 1-го участка асфальтобетонного покрытия дороги в х. Холодный Плес |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |
| 4. | 2.2 Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | процент | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.