# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МИХАЙЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИХАЙЛОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2022  № 36

х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 20.04.2022 № 36

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2021 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32, ответственным исполнителем и участниками в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- проводились работы по содержанию и обслуживанию жилищного хозяйства и оплаты электроэнергии насосной для водоснабжения населения.

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника;

-  проводилась работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности, а так же ее выкос;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- ссотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок прилегающие территории памятников, территории спортивных и детской площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретались расходные материалы.

На  сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2021 год.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» запланирована реализация десять основных мероприятий:

По основному мероприятию 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: проводилась дезинфекция и лабораторные исследования воды в колодцах поселения. Отремонтированы оголовки колодцев. Проведен ремонт теплотрассы в п. Молодежный.

По основному мероприятие 1.2 «Газификация Михайловского сельского поселения»

По основному мероприятию 1.3 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» оплата за муниципальное жилье производилась своевременно.

По основному мероприятие 1.4 «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» производилась оплата за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации.

По основному мероприятию 1.5. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.  В 2020 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» запланирована реализация семь основных мероприятий:

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных  пунктах поселения;

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Производилась уборка территории поселения от мусора. Приобретено 7 мусорных баков для вывоза мусора.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Проведены работы по благоустройству территории х.Михайловка. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения.

По основному мероприятию 2.4 «Прочее благоустройство»  производилась оплата налоговых платежей за муниципальное имущество.

По основному мероприятию 2.5 «Обустройство зоны отдыха по ул. Ленина до ул. Доброхотских, х. Михайловка Красносулинского района». В рамках комплексного развития сельских территорий были запланированы средства и  проведена реализация общественно значимого проекта по благоустройству.

По основному мероприятию 2.6. «Информирование населения по вопросам благоустройства» информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 10.12.2019 № 104 в 2020 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Михайловского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Источники финансирования муниципальной программы – бюджет Михайловского сельского поселения, бюджет Красносулинского района, областной бюджет. Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2021 году по плану составил 4043,6 тыс. рублей, израсходовано 3 911,4 тыс. рублей или 96,7 процента.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» израсходовано 2232,7 тыс. рублей, при плане 2349,1  тыс. рублей или 95,0%.

Подпрограмма 2  «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» израсходовано 1678,7 тыс. рублей, при плане 1694,5 тыс. рублей или 99,1 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 20201 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В ходе проведения оценки достижения запланированных одиннадцати показателей муниципальной программы за 2021 год установлено следующее:

из 3 показателей муниципальной программы Михайловского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» достигли планового значения 2 показателя; 1 показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» не достиг планового показателя, так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации.

4 показателя подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» муниципальной программы достигли планового значения 1 показатель «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» не достиг планового показателя.

показатели подпрограммы 2 ««Благоустройство территории Михайловского сельского поселения»» достигли плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год установлено, что из 11 целевых показателей достигли своих плановых значений 9 показателей, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1.

Значение целевых показателей 2 и 11 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2021году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,82 (Эо= 9/11=0,82), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0(СРом = 8/8 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 8/8=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,98  (ССуз = 69 389,5 / 70 958,3 =0,98).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/0,98=1,0), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,91 (УРпр = 0,82*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=0,91). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Улучшение состояния объектов коммунальной сферы. повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | произведены бак исследования и дезинфекция воды в колодцах. Отремонтированы оголовки колодцев. на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Газификация Михайловского сельского поселения | Глава Администрации Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | газификация населенных пунктов сельского поселения |  | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. | Глава Администрации Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | Взносы оплачиваются своевременно. | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства | Глава Администрации Дубравина С.М. Инспектор. | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан | производилась оплата за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации | - |
| 6. | 1.5. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | Глава Администрации Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | на сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, оплата электроэнергии за уличное освещение | Ежемесячно производилась оплата за электроэнергию уличного освещения. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники. Приобретены мусорные баки для вывоза ТБО для населения. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора и вывоз мусора. | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | повышение уровня благоустройства территории поселения | сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | Глава Администрации Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | Создание рекреационной зоны в х.Михайловка | В рамках комплексного развития сельских территорий была проведена реализация общественно значимого проекта по благоустройству | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | Глава Администрации Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | уплата имущественных, земельных и прочих налогов | Приобретение солнечных парковых комплексов | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.6. Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор | 31.12. 2021 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию жителями осознанных решений в сфере благоустройства населенных пунктов | на сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год

д

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения» | всего | 4043,6 | 4043,6 | 3911,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | всего | 2349,1 | 2349,1 | 2232,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 706,7 | 706,7 | 706,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Газификация Михайловского сельского поселения» | всего | 105,1 | 105,1 | 102,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | всего | 138,0 | 138,0 | 137,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 4 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | всего | 442,9 | 442,9 | 342,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| 1.5. Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | всего |  | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| 1.6. «Приобретение дизельной электростанции для внешнего электроснабжения котельной № 25 п. Молодежный» | всего | 885,6 | 885,6 | 885,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| 1.7. «Возмещение части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | 70,8 | 70,8 | 58,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | всего | 1694,5 | 1694,5 | 1688,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 705,1 | 705,1 | 692,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | бюджет района | - | - |  |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 201 | 201,0 | 200,8 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 688,4 | 688,4 | 685,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.6. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 90,0 | 46,0 | 90,0 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 55 | 46,5 | 55,0 | так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации. |
| 3. | Доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 2 | 1 | - |
| 1.3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 70 | 70,0 | 70,0 | - |
| 1.4 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 49 | 49,0 | 49,0 | - |
| 1.5 | Уровень газификации Михайловского сельского поселения | процентов | 25 | 25,0 | 25,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 80 | 80,0 | 80,0 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 4 | 4 | 4 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - |