**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

**отчетный период за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения»** | Глава администрации поселения Дубравина С.М. Инспектор по благоустройству | X | X | X | **878,9** | **878,9** | **878,7** | **-** |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог). | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 878,9 | 878,9 | 878,7 | 0,2 запланировано освоение средств на 4 квартал 2024 года |
| 3 | Основное  мероприятие 1.2. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава администрации поселения Дубравина С.М. | В 2024 году финансирование иных мероприятий в сфере дорожного хозяйства не предусмотрено. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 4 | Основное  мероприятие 1.3. «Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» | Инспектор по благоустройству | В 2024 году расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не предусмотрены. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие  муниципальной программы 1.1. | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. | X | 30.09.2024 | X | X | X | X |
| 6 | **Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения»** | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | X | X | X | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.  «Организация дорожного движения» | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | В 2024 году финансирование в рамках мероприятия по организации дорожного движения не предусмотрено. | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2024 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие  муниципальной программы 2.1. | Глава администрации поселения Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству | Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником и дошкольниками по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД. | X | 30.09.2024 | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | **878,9** | **878,9** | **878,7** | **0,2** |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава Администрации Дубравина С.М.  Инспектор по благоустройству |  |  |  | 878,9 | 878,9 | 878,7 | 0,2 |

Глава Администрации Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

Исполнители:

Инспектор по благоустройству

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

**«Развитие транспортной системы»**

отчетный период **за 9 месяцев 2024 г.**

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.12.2018 № 46.

На реализацию муниципальной программы в 2024 года предусмотрены ассигнования за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 878,9 тыс. рублей. За 9 месяцев 2024 года фактическое освоение средств составило 878,7тыс. рублей или 99,98 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2018 № 23«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» и распоряжение Администрации Михайловского сельского поселения от 11.12.2023 № 136 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 за 9 месяцев 2024 года предусмотрено 878,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 878,7тыс. рублей или 99,98 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

1.2 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства»;

1.3 «Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега), скашивания.

На реализацию подпрограммы 2 за 9 месяцев 2024 год финансирование не предусмотрено. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан, проведены работы по восстановлению изношенной горизонтальной разметки.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Михайловского сельского поселения С.М. Дубравина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству –