РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2013 	                                            № 34                            х.Михайловка

Об утверждении отчета о ходе

реализации работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Муниципальная адресная программа

капитального ремонта многоквартирных

домов Михайловского сельского

поселения на 2011- 2014 годы» по

результатам 2012 года

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 21.06.2012 № 60/1 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов Михайловского сельского поселения на 2011- 2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 22.03.2013 № 34

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов Михайловского сельского поселения на 2011- 2014 годы»

по результатам за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусмотрено финансирование за счет бюджета поселения в сумме 50,0 тыс.рублей. Фактически исполнено за счет бюджета поселения 26,9 тыс. рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства может осуществляться в таких формах, как:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

- предоставление государственной поддержки обслуживающим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение информационного сопровождения деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах.

Для достижения целей решались следующие задачи:

- обеспечить выполнение условий предоставления бюджетных средств ;

- изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

На территории Михайловского сельского  поселения  139 многоквартирных домов (дома, в которых две и более квартир, имеющие самостоятельные выходы либо на общий земельный участок, либо в помещения общего пользования и которые содержат в себе элементы общего имущества). Общая площадь многоквартирных домов на территории Михайловского  сельского поселения составляет 26,0 тыс. кв.м.

На 2012 год в 100 процентах общего количества многоквартирных домов выбран способ управления, из них  10,1 процентов – управление ТСЖ; 2,9 процентов – управление обслуживающей организацией, 87,0 процент – непосредственное управление собственниками жилья.

В 2012 году разработана  проектно-сметная документация на сумму 26,9 тыс. руб. проведение капитального ремонта трех многоквартирных жилых домов на сумму 5854,8  тыс. руб.

В Михайловском сельском поселении на рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами действует обслуживающая организация (ООО «Наш Дом»), являющаяся организацией частной формы собственности.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта оказывается государственная поддержка.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Михайловского сельского поселения созданы условия для управления многоквартирными домами.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 76 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов Михайловского сельского поселения на 2011- 2014 годы»  от 26.09.2012 № 95.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 76 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов Михайловского сельского поселения на 2011- 2014 годы»  от 29.12.2012 № 137.

Причиной вносимых изменений явились: внесение изменений в программные мероприятия, увеличение объемов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 50,0 тыс. рублей, использовано 26,9 тыс. рублей, что составило 53,8 %.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Собранием депутатов Михайловского сельского поселения, Администрацией Михайловского сельского поселения.

Программа содержит ряд мероприятий по 2 направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения на местном уровне:

1. Меры финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Пролетарского сельского поселения.

В рамках первого направления за счет средств местного бюджета планируется оказывать финансовую помощь обслуживающим компаниям для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания, а также создания условий для выбора и реализации способа управления многоквартирными домами.

Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома собственниками помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 5 процентов стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Порядок реализации мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы, устанавливается нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области и Администрации Михайловского сельского поселения.

К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, выполняемым за счет средств Фонда и обязательной доли софинансирования областного бюджета, обязательной доли софинансирования ТСЖ либо собственников помещений в многоквартирном доме, относятся:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения, водоотведения, в том  числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной воды, электрической энергии).

2. Ремонт крыш.

3. Ремонт фасадов.

Сверх установленного перечня работ по проведению капитального ремонта по дополнительным сметам за счет средств областного и местного бюджетов сверх обязательной доли софинансирования могут выполняться другие необходимые работы, в том числе по восстановлению и ремонту отмостки, ремонту подъездов многоквартирного дома, по укреплению фундамента, а также иные работы, согласованные обслуживающим Программой.

Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере предусматривает следующие мероприятия:

- информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, в том числе:

- освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) вопросов выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда.

- Таблица 1

О Т Ч Е Т

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной

целевой программы «Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов Михайловского сельского поселения на 2011- 2014 годы» за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 23,1 тыс.руб. |
| 1 | Мероприятия по разработке ПСД | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 23,1 тыс.руб. по фактически заключенным договорам. |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой адресной программы «Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных

домов Михайловского сельского поселения на 2011- 2014 годы» за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2012 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2012 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Объем фактически произведенных расходов | процентов | 100 | 53,8 | - 46,2 |
| 2 | Количество завершенных мероприятий | единиц | 1 | 1 | 0 |