РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2014 г.                                    № 171                         х. Михайловка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 25.10.2013 № 31 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов сельского поселения Левшину Л.В.

Глава Михайловского

сельского поселения                                              С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 27.11.2014 № 171

План реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения" | Администрации Михайловского сельского поселения Специалист 1 категории Болдырева Т.В. |  | 2015 | 721,5 | - | - | - | 721,5 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории Болдырева Т.В. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2015 | 551,3 | - | - | - | 551,3 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист 1 категории Болдырева Т.В. | Содержание и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием | 2015 | 101,7 | - | 101,7 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Специалист 1 категории Болдырева Т.В. | содержание сети автомобильных дорог | 2015 | 60,0 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист 1 категории Болдырева Т.В. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2015 | 6,6 | - | - | - | 6,6 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист 1 категории Болдырева Т.В. | Софинансирование расходов по содержанию сети автомобильных дорог в полном объеме | 2015 | 1,9 | - | - | 1,9 | - | - |
| 1.6 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории Болдырева Т.В. | Проводить мероприятия по очистке дорог от снега, в летний период – содержание и ремонт дорог согласно договора | 2015 | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения" | Администрации Михайловского сельского поселения Специалист 1 категории Болдырева Т.В. |  | 2015 | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация дорожного движения | Специалист 1 категории Болдырева Т. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Михайловского сельского поселения | 2015 | 40,0 | - | - | - | 40,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Специалист 1 категории Болдырева Т. | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории Болдырева Т.В. | Оформить «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; среди населения проводить агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | 2015 | x | x | x | x | x | x |
|  | ИТОГО: |  |  | 2015 | 761,5 | - | 101,7 | 1,9 | 657,9 | - |