РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2015 г.                                    № 162/1                        х. Михайловка

О внесении изменений в

приложение к постановлению

Администрации Михайловского

сельского поселения от 27.11.2014

№ 171

В соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 07.10.2015 № 85 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 171 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Михайловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского

сельского поселения                                              С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 19.10.2015 № 162/1

План реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры михайловского сельского поселения" | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Х | Х | 2 981,171 | - | 193,871 | 1,900 | 2785,400 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2015 | 468,000 | - | - | - | 468,000 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Содержание и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием | 2015 | 193,871 | - | 193,871 | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | содержание сети автомобильных дорог | 2015 | 42,800 | - | - | - | 42,800 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2015 | 6,600 | - | - | - | 6,600 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Софинансирование расходов по содержанию сети автомобильных дорог в полном объеме | 2015 | 1,900 | - | - | 1,900 | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 2015 | 2268,000 | - | - | - | 2268,000 | - |
| 8 | Контрольное событие программы 1.1 | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Проводить мероприятия по очистке дорог от снега, в летний период – содержание и ремонт дорог согласно договора | 2015 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Х | Х | 201,000 | - | - | - | 201,000 | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Организация дорожного движения | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Михайловского сельского поселения | 2015 | 201,000 | - | - | - | 201,000 | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.2 Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2015 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 12 | Контрольное событие программы 2.1 | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Оформить «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; среди населения проводить агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | 2015 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора экономики и финансов Л.В.Левшина (Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.) | Х | Х | 3182,171 | - | 193,871 | 1,900 | 2 986,400 | - |