РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                            № 49                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 27.03.2015 № 49

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения.

Задачи программы:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- создание эстетичного вида сельского поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

- организация уличного освещения;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- создание комфортной среды проживания на территории поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения

В 2014 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены:

- 3 общественных субботника;

- ликвидирована 1 несанкционированная свалка.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 100 саженцев, привлечено более 50 человек.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок, общественных мест в населенных пунктах поселения. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Продолжалась работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, подписано 16 договоров. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На 8 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

В целях выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» продолжалась работа по обеспечению жителей х.Грачев центральным водоснабжением. Произведен ремонт муниципального жилого фонда для последующего его предоставления нуждающимся в улучшении жилищных условий. Разработаны схемы теплоснабжения и водоснабжения населенных пунктов Михайловского сельского поселения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.10.2013 № 18.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов». На сходах граждан проводилось информирование населения о вступивших в силу изменениях законодательства по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» Проведена работа по организации населения х.Грачев водоснабжением.

Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» выполнено на 100 %. Проведено 8 сходов граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 1.4 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» проведен ремонт муниципального жилого фонда.

Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы водоснабжения» выполнено в полном объеме, разработана схема водоснабжения населенных пунктов Михайловского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.6 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» выполнено на 100,0%.

Основное мероприятие 1.7 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» произведено возмещение ООО «Ремонтно-строительное предприятие» части платы граждан п. Молодежный за коммунальные услуги по теплоснабжению.

Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по теплоснабжению» выполнено в полном объеме, разработана схема теплоснабжения населенных пунктов Михайловского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» исполнено  полном объеме, произведен вывоз несанкционированной свалки с привлечением специализированной техники. Проводились мероприятия по сбору мусора в общественных  местах населенных пунктов поселения.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5 «Прочее благоустройство»  исполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации Михайловского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 1 312,0 тыс. руб., израсходовано 1 310,5 тыс. руб. (99,9 %); в том числе за счет средств бюджета поселения план – 1312,  тыс. руб. израсходовано 1 310,5 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» план – 531,7 тыс. руб., израсходовано 531,6 тыс.руб. (99,9%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» израсходовано 778,9 тыс. руб., плановые значения – 780,3 тыс. руб. (99,8%).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение одиннадцати показателей (индикаторов).

По 9 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Фактический показатель «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» не выполнен, при плановом – 1, в связи с изменением законодательства по проведению капитального ремонта.

Фактический показатель «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт» равен 0, при плановом – 2. Ремонт детских площадок не проводился в связи с проведением уходных работ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» согласно:

1. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2014 № 17 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 30.01.2014 № 21 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 79,9 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- увеличение на 158,8 тыс. руб. на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- уменьшение на 50,0 тыс. руб. на уборку мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

- увеличение на 40,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования;

2. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 16.04.2014 № 41 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 31.03.2014 № 26 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: Причины изменений:

- увеличение бюджетных ассигнований на 60,0 тыс. руб., на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения.

3. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 22.05.2014 № 60 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32». Причины изменений:

- увеличение бюджетных ассигнований на 80,0 тыс. руб. содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования по решению Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 30.04.2014 № 30 ««О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

4 . Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 16.06.2014 № 83 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32». Причины изменений:

- увеличение бюджетных ассигнований на 155,0 тыс. руб. за счет введения в 1 подпрограмму следующих мероприятий «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» и «Разработка схемы водоснабжения», по решению Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 04.06.2014 № 32 ««О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

- приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения.

5. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 10.07.2014 № 99 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 30.06.2014 № 34 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 129,9 тыс. руб. за счет введения в 1 подпрограмму  мероприятия «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»;

- увеличены ассигнования на 100,0 тыс. руб.  на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения.

6. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 28.08.2014 № 117 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 27.08.2014 № 35 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 40,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования;

- увеличение бюджетных ассигнований на 60,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

7. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 14.10.2014 № 136 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32». Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 30.09.2014 № 40 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение бюджетных ассигнований на 207,2 тыс. руб. за счет введения в 1 подпрограмму следующих мероприятий «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги».

8. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 14.10.2014 № 136 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32».

Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

9. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 19.11.2014 № 159 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32».

Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 30.10.2014 № 42 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

-  уменьшение на 45,9 тыс. руб. на содержание и ремонт муниципального жилого фонда;

- уменьшение на 100,0 тыс. руб. на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

- увеличение бюджетных ассигнований на 60,0 тыс. руб. за счет введения в 1 подпрограмму следующих мероприятий «Мероприятия по теплоснабжению»;

- увеличение бюджетных ассигнований на 15,0 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования.

10. 9. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 19.01.2015 № 12 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32».

Причины изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 52 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 3,9 тыс. руб. на содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства;

- уменьшение на 37,5 тыс. руб. на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.;

- уменьшение на 27,1 тыс. руб. на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги;

- уменьшение на 28,9 тыс. руб. на организацию уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения;

- уменьшение на 8,5 тыс. руб. на уборку мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 65 /65 = 1,0

С2 = 70 /70 = 1,0

С3 = 46,5 /46,5 = 1,0

С4 = 100 /100 = 1,0

С5 = 70/70= 1,0.

С1.1 = 1 /0 = 0,0

С1.2 = 2/2=1

С1.3 = 55 / 55 = 1,0

С1.4 = 60 / 60 = 1,0

С1.5 = 0, так как муниципальной  программой целевое значение показателя установлено начиная с 2015 года.

С2.1 = 65 / 65 = 1,0

С2.2 = 2 / 0 = 0,0

С2.3 = 40 000 / 45 000 = 1,0

С2.4 = 70 / 70 = 1,0

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 +1,0 + 0 + 1,0 +1 + 1 + 0 + 1,0 + 0+1+1) / 14 х 100 % = 78,6 %

Так как значение показателя результативности Р равно 78,6 %, что больше 50 %, но меньше 80 %, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 1 310,5 / 1 312,0 х 100 % = 99,9 %

Так как значение показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 99,9 / 78,6 = 1,3

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2014 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 172 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 65,0 | 65,0 | - |
| 2. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 70,0 | 70,0 | - |
| 3. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 46,5 | 46,5 | - |
| 4. | Доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | - | 100,0 | 100,0 | - |
| 5. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | - | 70,0 | 70,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | 1,0 | 0,0 | В связи с изменениями в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах |
| 1.2 | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | - | 2 | 2 | - |
| 1.3. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | - | 55,0 | 55,0 | - |
| 1.4. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 60,0 | 60,0 | - |
| 1.5. | Уровень газификации Михайловского сельского поселения | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | - | 65,0 | 65,0 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | - | 2 | - | Ремонт детских площадок не проводился в связи с отсутствием необходимостью и проведением уходных работ. |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | - | 40000,0 | 40000,0 | - |
| 2.4 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | - | 70,0 | 70,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | -. |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение удовлетво- ренности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Закончен текущий ремонт водопровода х.Грачев, население хутора обеспечивается водой. | -. |
| 1.3 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 8 сходов. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | техническое состояние жилого фонда будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | Проведен текущий ремонт муниципального жилого фонда | - |
| 1.5 | Основное мероприятие «Разработка схемы водоснабжения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение удовлетво- ренности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Разработаны схемы водоснабжения и водоотведения Михайловского сельского поселения. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника и ликвидирована 1 несанкционированная свалка. | отсутствие денежных средств в бюджете поселения не позволило реализовать мероприятие в полном объеме |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | На 8 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 1 312,0 | 1 310,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1 312,0 | 1 310,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | всего | 531,7 | 531,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 531,7 | 531,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 126,0 | 125,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 126,0 | 125,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | всего | 54,1 | 54,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 54,1 | 54,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 5 | «Разработка схемы водоснабжения» | всего | 55,0 | 55,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 55,0 | 55,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 6 | «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | всего | 56,5 | 56,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 56,5 | 56,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 7 | «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | 180,1 | 180,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 180,1 | 180,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 8 | «Мероприятия по теплоснабжению» | всего | 60,0 | 60,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 60,0 | 60,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | всего | 780,3 | 778,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 780,3 | 778,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 489,9 | 489,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 489,9 | 489,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 71,5 | 71,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 71,5 | 71,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 215,5 | 215,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 215,5 | 215,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | «Прочие благоустройство» | всего | 3,4 | 2,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3,4 | 2,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |