РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018 	                                            № 44                         х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие

транспортной системы» за 2017 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения-

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 09.04.2018 № 44

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за 2017 год.

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Михайловского сельского поселения, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.10.2013 № 29, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог);

- проведен ремонт 1 участка дороги с асфальтовым покрытием в хуторе Михайловка;

- получено положительное  заключение проектно-сметной документации на капитальный ремонт  по ул. Стротительная в х. Холодный Плес;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

- установлены дорожные знаки,  установлены «искусственные неровности»;

- установлен автобусный павильон.

Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 07.02.2017 № 18 утвержден план реализации муниципальной программы на 2017 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 2 353,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 219,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 1 251,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 883,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 2 200,2 тыс. рублей (93,5 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 219,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 1 097,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения – 883,1 тыс. рублей.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2017 год.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» запланирована реализация шесть основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в рамках данного мероприятия:

- проведена очистка дорог от снега в населенных пунктах Михайловского сельского поселения;

- выполнены работы по очистке проезжей части и обочин дорог от мусора, грязи и посторонних предметов в хуторах Михайловка, Холодный Плес, Грачев, п.Молодежный;

- произведен покос травы вдоль дорог в населенных пунктах Михайловка, Холодный Плес, Грачев;

- основное  мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме;

- основное  мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» выполнено в полном объеме. Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на сумму 325,0 тыс. рублей. за счет неиспользованных остатков средств ликвидируемого дорожного фонда Михайловского сельского поселения,  на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Красносулинского района, для финансирования дорожной деятельности на территории Михайловского сельского поселения. Оплачена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  по ул. Стротительная в х. Холодный Плес, изготовлены технические паспорта на автомобильные дороги общего пользования на территории поселения.

- основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в отчетном периоде не планировалось.

- основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» в отчетном периоде не планировалось.

- основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме. Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия в х. Михайловка.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» в течение 2017 года реализовывались два мероприятия:

- основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения»  выполнено в полном объеме.    Приобретен и установлен автобусный павильон в х. Грачев;

- основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» выполнено в полном объеме.   Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 07.02.2017 № 18 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Заключено 28 договоров (муниципальных контрактов) по содержанию автомобильных дорог. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия  внутрипоселковых  автомобильных дорог. Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету района.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Установлен автобусные павильоны. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- экономия средств на основании фактически предъявленных счетов;

- снижение цены в результате проведенных торгов.

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 2 353,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 219,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 1 251,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 883,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 2 200,2 тыс. рублей (93,5 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 219,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 1 097,4 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения – 883,1 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» израсходовано 2 079,3 тыс. рублей, при плане 2 226,9 тыс. рублей или 93,4 процентов .

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» освоение средств составило 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В ходе проведения оценки достижения запланированных четырех показателей муниципальной программы за 2017 год установлено следующее:

показателей муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» выполнен частично, объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями;

показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» достиг планового значения, проведены работы по содержанию 0,56 км внутрипоселковых дорог;

по показателям «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» и «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий»  подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» плановых и фактических показателей не было.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 4 целевых показателей достигли своих плановых значений 3 показателя, не достигли плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1;

Значение целевого показателя 1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (Эо= 3/4=0,75), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 4/4 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2017 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 4/5=0,8).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,93 (ССуз = 2200,2/2353,8 =0,93).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0,86 (Эис = 0,8/0,93=0,86), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,83 (УРпр = 0,75*0,5+1*0,3+0,86*0,2=0,85). Таким образом, можно сделать вывод о удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2017 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 12.02.2018 № 10 утвержден новый план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2018 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского от 27.12.2017 № 164 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения - Дубравина С.М. Инспектор - Н.С. Можаева | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги; приобретения щебня для подсыпки дорог. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения - Дубравина С.М. Инспектор - Н.С. Можаева | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Содержание и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием | Проведены работы по зимнему содержанию дорог. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения - Дубравина С.М. Инспектор - Н.С. Можаева | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Проектные работы по строительству и реконструкции автодорог общего пользования местного значения, диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений | Получено положительное заключение на ПСД по капитальному ремонту дороги ул.Строительная, перечислены остатки дорожного фонда сельского поселения. | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения - Дубравина С.М. Инспектор - Н.С. Можаева | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог в 2017 году не было | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения - Дубравина С.М. Инспектор - Н.С. Можаева | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Софинансирование расходов по содержанию сети автомобильных дорог в полном объеме | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог в 2017 году не было | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения - Дубравина С.М. Инспектор - Н.С. Можаева | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | Отремонтировать дороги | Отремонтирован участок дороги ул.Зеленая | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Глава поселения - Дубравина С.М. Инспектор - Н.С. Можаева | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки; разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков | приобретены и установлены автобусные павильоны в х. Грачев, х. Холодный Плес, п. Молодежный | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Глава поселения - Дубравина С.М. Инспектор - Н.С. Можаева | 31.12. 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

- за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 2 353,8 | 2 353,8 | 2 200,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 219,7 | 219,7 | 219,7 |
|  | бюджет района | 1 251,0 | 1 251,0 | 1 097,5 |
|  | бюджет поселения | 883,1 | 883,1 | 883,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | всего | 2 226,9 | 2 226,9 | 2 079,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 219,7 | 219,7 | 219,7 |
|  | бюджет района | 1 124,1 | 1 124,1 | 976,6 |
|  | бюджет поселения | 883,1 | 883,1 | 883,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 555,8 | 555,8 | 413,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 555,8 | 555,8 | 413,4 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 237,6 | 237,6 | 237,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 219,7 | 219,7 | 219,7 |
|  | бюджет района | 17,9 | 17,9 | 17,8 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | всего | 973,1 | 973,1 | 968,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 648,1 | 648,1 | 643,0 |
|  | бюджет поселения | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 460,4 | 460,4 | 460,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 460,4 | 460,4 | 460,4 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского поселения» | всего | 126,9 | 126,9 | 120,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 126,9 | 126,9 | 120,9 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | всего | 126,9 | 126,9 | 120,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 126,9 | 126,9 | 120,9 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы  Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 51,34 | 49,6 | 51,34 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,56 | 0,3 | 0,56 | Проведен текущий ремонт 1-го участка асфальтобетонного покрытия дороги в х. Михайловка. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |
| 4. | 2.2 Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | процент | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы  Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 2 699,1 | 2 699,1 | 1 911,8 | 787,3 тыс. руб., |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 379,0 | 379,0 | 378,9 | 0,1 тыс. руб. |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проведены работы по содержанию дорог (Чистка дорог от снега, обкос обочин дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 101,700 | 101,700 | 101,7 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Содержание сети автомобильных дорог и искуственных сооружений, изготовление смет на ремонт дорог, заключен муниципальный контракт №А1-2016 от 26.09.2016 на изготовление ПСД на кап. Ремонт дороги . | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 830,8 | 830,8 | 43,7 | 787,1 тыс. руб., подрядчиком не исполнен контракт по изготовлению ПСД |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Софинансирование расходов на содержание автомобильной дороги | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6,600 | 6,600 | 6,6 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинскогорайона на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Софинансирование расходов по содержанию сети автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1,700 | 1,700 | 1,6 | 0,1 тыс. рублей |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | - | 01.01.2016 | 31.09.2016 | 1 379,300 | 1 379,300 | 1379,3 | - |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Заключено 15 договор по содержанию, ремонту автомобильных дорог и изготовление ПСД. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 9 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 81,400 | 81,400 | 81,3 | 0,1 тыс. рублей |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам, произведен ремонт дорожных знаков, и покраска пешеходных переходов(дог. 45 от 25.04.2016, дог. б/н от 01.04.2016) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 81,400 | 81,400 | 81,3 | 0,1 тыс. рублей |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | В результате произведена покраска пешеходных переходов, отремонтированы дорожные знаки. Оформлено 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 780,5 | 2780,5 | 1993,1 | 787,4 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. |  |  |  | 2 780,5 | 2780,5 | 1993,1 | 787,4 тыс. рублей |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2017 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | х | х | х | 3 830,3 | 3 830,3 | 3 829,0 | 1,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 247,6 | 247,6 | 246,3 | 1,3 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог в 2017 году не было | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега) на сумму 85,4 тыс. рублей. Заключены договора на транспортировку щебня (для отсыпки дорог) №41от 15.05.17, №25 от 06.04.2017 на общую сумму 65,0 тыс. рублей. Заключен договор на приобретение щебня для отсыпки дорог от 12 05.2017 №12/05/17 на сумму 98,3,0 тыс. рублей. Заключены договора на ремонт внутрипоселковых работ №51 от 25.05.2017 и 52 от 02.06.2017 на общую сумму 133,4 тыс. рублей. Произведен обком обочин на сумму 169,6 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог (устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия дорожной одежды) сумму 1 823,8 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 242,0 | 2 242,0 | 2 242,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 31.03.2017 №2 на сумму 1 340,7 тыс. рублей. за счет неиспользованных остатков средств ликвидируемого дорожного фонда Пролетарского сельского поселения, на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Красносулинского района, для финансирования дорожной деятельности на территории Пролетарского сельского поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 340,7 | 1 340,7 | 1 340,7 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Заключено 28 договоров по содержанию автомобильных дорог. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 7 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | х | х | х | 45,0 | 45,0 | 45,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Приобретен остановочный автопавильон (муниципальный контракт) № 62 от 17.08.2017 на сумму 45,0 тыс. рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. В учреждении культуры проводились мероприятия по ППД, в том числе «Автоледи на велосипеде». | х | 31.12.2017 | х | х | х | х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 3 875,3 | 3 875,3 | 3 874,0 | 1,3 |
|  |  | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин |  |  |  | 3 875,3 | 3 875,3 | 3 874,0 | 1,3 |