Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 01.07.2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор на подачу электроэнергии для работы насосной водопровода х.Грачев № 553 от 28.01.2015. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 10,0 | 0,4 | 3,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 3 схода. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Муниципальный жилой фонд в ремонте не нуждается. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие: «Разработка схемы водоснабжения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Схемы водоснабжения и водоотведения Михайловского сельского поселения разработаны в 2014г. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие: «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | В свете нового законодательства по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, выделены ассигнования на муниципальный жилой фонд. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 90,2 | 40,9 | 90,2 |
| 1.7 | Основное мероприятие: Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Администрацией Михайловского сельского поселения заключен договор с ООО «РСП» на возмещение части платы граждан пос.Молодежный за 1 полугодие 2015г по коммунальной услуге-теплоснабжению, по договору №2 от 01.16.2015 на сумму 97,6 тыс. руб. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 398,9 | 0,0 | 97,6 |
| 1.8 | Основное мероприятие: Мероприятия по теплоснабжению | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Для повышения удовлетворенности населения и снижения уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов разработана схема теплоснабжения Михайловского сельского поселения. Ведется дальнейшая работа по улучшению теплоснабжения. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 1.9 | Основное мероприятие: Газификация Михайловского сельского поселения | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Разработана проектно-сметная документация на газоснабжение х. Михайловка. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению. Произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта для строительства газопровода (дог. №3 от 24.02.2015, Дог №14 от 26.06.2015) | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 8,1 | 3,0 | 4,6 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор на оплату электроэнергии насосной для водоснабжения населения.  Ведется работа по улучшению условий жизни населения Михайловского сельского поселения. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.06.2015 | X | X | X |
| **2** | **Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, оплата за электроэнергию уличного освещения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 408,5 | 209,5 | 335,5 |
| 2.1.1. | Мероприятие:  оплата электроэнергии за уличное освещение | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору № 199/1 от 28.01.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 286,8 | 160,8 | 286,8 |
| 2.1.2. | Мероприятие:  содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Приобретены зап.части к сетям уличного освещения и произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения (договора №9 от 02.02.15, № 13 от 18.02.2015, № 36 от 26.02.2015, № 41 от 27.04.2015) и проводилась оценка достоверности сметной стоимости на ПСД на строительство уличного освещения п. Молодежный дог.6 от 26.03.15 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 121,7 | 48,7 | 48,7 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 109,2 | 69,0 | 81,4 |
| 2.2.1. | Мероприятие:  выявление и ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора. | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, производилась уборка территории поселения от мусора (Договора № 2 от 17.03.2015, № 3 от 17.03.2015, дог. № 4 от 23.04.2015, дог 7 от 21.05.15). | 01.01.2015 | 30.06.2015 |  | 69,0 | 81,4 |
| 2.2.2. | Мероприятие:  проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.  На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 659,7 | 477,6 | 561,6 |
| 2.3.1. | Мероприятие:  проведение ремонтов объектов благоустройства | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Договора № 13 от 18.03.15 №63/1 от 28.04.15, №927/2-15ЮС от 18.06.15, №22 от 16.02.2015. Приобретены и высажены саженцы (договор №3 от 01.04.2015). Проведены работы по благоустройству территории прилегающей к памятнику х.Михайловка (дог. № 2 от 25.03.2015, дог.№2 от 06.04.2015, №9 от 27.04.2015) | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 466,6 | 329,7 | 368,5 |
| 2.3.2. | Мероприятие:  проведение противоклещевой обработки мест общего пользования | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев согласно договоров № 118/060/86 от 04.02.2015; № 119/060/67 от 04.02.2015; № 154/060/68 от11.03.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 2.3.3. | Мероприятие:  выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности. Договора№5 от 18.05.15, №6 от 18.05.15, № 8 от 02.06.15, №11 от 23.06.15, № 12 от 23.06.2015, №8 от 01.06.2015, №7 от 01.06.2015, №5 от 01.06.2015, №6 от 01.06.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 171,4 | 126,2 | 171,4 |
| 2.4 | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.4.1. | Мероприятие:  освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов благоустройства | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.4.2. | Мероприятие:  подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам благоустройства | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - |
| 2.5 | Мероприятие: Прочие благоустройство | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Оплата налогов за муниципальное имущество. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 3,4 | 0,7 | - |
| 2. | Контрольное событие  программы | Специалист первой категории Болдырева Т.В.  (Глава поселения Дубравина С.М.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок и произведена их ликвидация и сбор мусора по территории поселения. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора.  Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Планируется строительство уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев.  Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и ее уничтожение. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 30.06.2015 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.