Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 507,4 | 507,4 | 159,0 | 195,4 |
| 2 | Основное мероприятие1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор на подачу электроэнергии для работы насосной водопровода х.Грачев № 553 от 28.01.2015. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 10,0 | 10,0 | 0,9 | 3,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 6 сходов. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Муниципальный жилой фонд в ремонте не нуждается. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы водоснабжения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Схемы водоснабжения и водоотведения Михайловского сельского поселения разработаны в 2014г. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | В свете нового законодательства по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, выделены ассигнования на муниципальный жилой фонд. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 90,2 | 90,2 | 55,9 | 90,2 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Администрацией Михайловского сельского поселения заключен договор с ООО «РСП» на возмещение части платы граждан пос.Молодежный за 1 полугодие 2015г по коммунальной услуге-теплоснабжению, по договору №2 от 01.16.2015 на сумму 97,6 тыс. руб. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 399,1 | 399,1 | 97,6 | 97,6 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по теплоснабжению» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Для повышения удовлетворенности населения и снижения уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов разработана схема теплоснабжения Михайловского сельского поселения. Ведется дальнейшая работа по улучшению теплоснабжения. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9 «Газификация Михайловского сельского поселения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Разработана проектно-сметная документация на газоснабжение х. Михайловка. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению. Произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта для строительства газопровода (дог. №3 от 24.02.2015, Дог №14 от 26.06.2015) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 8,1 | 8,1 | 4,6 | 4,6 |
| 11 | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор на оплату электроэнергии насосной для водоснабжения населения. Ведется работа по улучшению условий жизни населения Михайловского сельского поселения. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 12 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 1 964,8 | 1 964,8 | 1 053,9 | 1 114,0 |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору № 199/1 от 28.01.2015. Приобретены зап.части к сетям уличного освещения и произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения (договора №9 от 02.02.15, № 13 от 18.02.2015, № 36 от 26.02.2015, № 41 от 27.04.2015, №73 от 11.08.15). Проводилась оценка достоверности сметной стоимости на ПСД на строительство уличного освещения п. Молодежный дог.6 от 26.03.15, и расчет начальномаксимальной цены контракта дог. 27 от 12.08.2015. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 408,5 | 408,5 | 300,8 | 362,1 |
| 14 | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок, составлен акт обследования и план по ликвидации несанкционированных свалок, производилась уборка территории поселения от мусора (Договора № 2 от 17.03.2015, № 3 от 17.03.2015, дог. № 4 от 23.04.2015, дог 7 от 21.05.15, договора 5,6,7,8 от 01.06.2015 ). Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 109,2 | 109,2 | 96,6 | 96,6 |
| 15 | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Договора № 13 от 18.03.15 №63/1 от 28.04.15, №927/2-15ЮС от 18.06.15, №22 от 16.02.2015. Приобретены и высажены саженцы (договор №3 от 01.04.2015). Проведены работы по благоустройству территории прилегающей к памятнику х.Михайловка (дог. № 2 от 25.03.2015, дог.№2 от 06.04.2015, №9 от 27.04.2015). Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев согласно договоров № 118/060/86 от 04.02.2015; № 119/060/67 от 04.02.2015; № 154/060/68 от11.03.2015. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности. Договора№5 от 18.05.15, №6 от 18.05.15, № 8 от 02.06.15, №11 от 23.06.15, № 12 от 23.06.2015, №8 от 01.06.2015, №7 от 01.06.2015, №5 от 01.06.2015, №6 от 01.06.2015, дог.14, 15 от 19.08.15 Проводилась проверка достоверности сметной стоимости и расчет начальномаксимальной цены контракта согласно дог.77/1 от 23.06.15, дог. 78/12 от 24.06.15 Проводился спил аварийных деревьев дог.4/4/15 от04.08.2015, дог.14 от 04.08.15. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 666,4 | 666,4 | 655,3 | 655,3 |
| 16 | Основное мероприятие 2.4 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 17 | Мероприятие 2.5 «Прочие благоустройство» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Оплата налогов за муниципальное имущество. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3,4 | 3,4 | 1,2 | - |
| 18 | Основное мероприятие 2.6 «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | В 2014 году разработана рабочая документация для создание условий для отдыха населения и повышение уровня благоустройства территории поселения. Работы перенесены на следующие периоды. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 19 | Основное мероприятие 2.7 «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов. На 4 квартал запланированы работы по строительству сетей уличного освещения п. Молодежный. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 777,3 | 777,3 | - | - |
| 20 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок и произведена их ликвидация и сбор мусора по территории поселения. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Планируется строительство уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и ее уничтожение. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 21 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 2 472,2 | 2 472,2 | 1 212,9 | 1 309,4 |

Глава Михайловского сельского поселения                                                              С.М. Дубравина