РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2014 	                                            № 25                            х.Михайловка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие объектов

коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения

на 2012-2014 годы» за 2013 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 21.06.2012 № 60/1 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 20.03.2014 № 25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы»

за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусмотрено финансирование за счет бюджета поселения в сумме 427,9 тыс.рублей. Фактически исполнено за счет бюджета поселения 327,8 тыс. рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на:

Текущий ремонт, модернизацию и реконструкцию сетей  водоснабжения и водоотведения  в Михайловском сельском поселении.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- Проведен текущий ремонт сетей водоснабжения в населенных пунктах Михайловского сельского поселения. На реализацию данного мероприятия израсходовано 327,8 тыс.рублей

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.03.2013 №37 «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы».  Причинами вносимых изменений явилось увеличение объемов финансирования.

2. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 15.05.2013 №62 «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы», изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

3. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 24.06.2013 № 73 «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры  Михайловского сельского поселения на 2012-2014 годы», изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

4. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 №24 «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88», изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

5. Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 26.12.2013 №59 «О внесение изменений в Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 08.08.2011г №88», изменения вносились в связи с увеличением объемов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 427,9 тыс. рублей, кассовый расход составил 327,8 тыс. рублей, что составило 76,6 %.

Анализ результатов реализации Программы показал, что:

- повысился уровень охвата населения обеспеченного питьевой водой до 80,0 %;

- допустимое количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях не превысило допустимые значения.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В соответствии с  Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» и пунктом 2 Постановления Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»», дальнейшая реализация программы прекращается с 01.01.2014года.

Специалист первой категории

по благоустройству и ЖКХ                                                                       Сотникова Н.В.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Михайловского сельского поселения на 2012 – 2014 годы» за 2013 год

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 427,9 | 0,0 | 0,0 | 427,99 | 0,0 | 427,9 | 0,0 | 0,0 | 427,9 | 0,0 | 327,8 | 0,0 | 0,0 | 327,8 | 0,0 | 100,1 тыс.руб. |
| 1 | Текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Михайловском сельском поселении | 427,9 | 0,0 | 0,0 | 427,99 | 0,0 | 427,9 | 0,0 | 0,0 | 427,9 | 0,0 | 327,8 | 0,0 | 0,0 | 327,8 | 0,0 | 100,1 тыс. руб. В связи со сложившейся кредиторской задолженностью. |

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие объектов коммунальной инфраструктуры Михайловского сельского поселения   на 2012 – 2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2013 | отклонение от планового показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 60 | 60 | - |
| 2 | Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения | % | 80 | 80 | - |