РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2014 	                                            № 27                            х.Михайловка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Муниципальная адресная программа

капитального ремонта многоквартирных

домов Михайловского сельского

поселения на 2011- 2014 годы» за 2013 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 21.06.2012 № 60/1 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Михайловское сельское поселение», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов Михайловского сельского поселения на 2011- 2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 20.03.2014 № 27

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов Михайловского сельского поселения на 2011- 2014 годы»

по результатам за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусмотрено финансирование 4 677,4 тыс.рублей, за счет областного бюджета 4 179,7 тыс.рублей, за счет бюджета района 77,0 тыс.рублей, за счет бюджета поселения в сумме 420,7 тыс.рублей. Фактически исполнено 1 917,8 тыс.рублей, в том числе за счет областного бюджета 1 449,3 тыс.рублей, за счет бюджета района 75,9 тыс.рублей, за счет бюджета поселения в сумме 392,6 тыс.рублей Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства может осуществляться в таких формах, как:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

- предоставление государственной поддержки обслуживающим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение информационного сопровождения деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах.

Для достижения целей решались следующие задачи:

- обеспечить выполнение условий предоставления бюджетных средств ;

- выполнение капитального ремонта многоквартирных домов;

На территории Михайловского сельского  поселения  139 многоквартирных домов (дома, в которых две и более квартир, имеющие самостоятельные выходы либо на общий земельный участок, либо в помещения общего пользования и которые содержат в себе элементы общего имущества). Общая площадь многоквартирных домов на территории Михайловского  сельского поселения составляет 26,0 тыс. кв.м.

На 2013 год в 100 процентах общего количества многоквартирных домов выбран способ управления, из них  10,1 процентов – управление ТСЖ; 2,9 процентов – управление обслуживающей организацией, 87,0 процент – непосредственное управление собственниками жилья.

В 2013 году выполнен капитальный ремонт трех многоквартирных жилых домов.

В Михайловском сельском поселении на рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами действует обслуживающая организация (ООО «Наш Дом»), являющаяся организацией частной формы собственности.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта оказывается государственная поддержка.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Михайловского сельского поселения созданы условия для управления многоквартирными домами.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 28.02.2013 № 22/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 76»  .

- Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 27.03.2013 № 41  «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 76».

- Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 30.04.2013 № 52/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 76».

- Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 29.08.2013 № 96/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 76».

- Постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 76»  от 25.10.2013 № 33.

- Постановлению  Администрации Михайловского сельского поселения от 28.11.2013 № 43   «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 76».

- Постановлению  Администрации Михайловского сельского поселения от 30.12.2013 № 64  «О внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.11.2010 № 76»  от 30.12.2013 № 64.

Причиной вносимых изменений явились: внесение изменений в программные мероприятия, увеличение объемов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации Программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 4 677,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 917,8 тыс. рублей, что составило 41,0 %.

По итогам реализации Программы в 2013 году были достигнуты следующие результаты:

- Объем произведенных расходов составил 41,0% от запланированных;

- Количество завершенных мероприятий составило 2 от запланированных или 100,0%.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В соответствии с  Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» и пунктом 2 Постановления Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»», дальнейшая реализация программы прекращается с 01.01.2014года.

Специалист первой категории

по благоустройству и ЖКХ                                                                       Сотникова Н.В-

- Таблица 1

О Т Ч Е Т

о  реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов Михайловского сельского

поселения на 2011- 2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Бюджет района | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Бюджет района | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Бюджет района |  |
|  | Всего по программе | 4 677,4 | 0,0 | 4 179,7 | 420,7 | 77,0 | 4 677,4 | 0,0 | 4 179,7 | 420,7 | 77,0 | 1 917,8 | 0,0 | 1449,3 | 392,6 | 75,9 | 2 759,6 тыс.руб. |
| 1 | Мероприятия по разработке ПСД | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 15,5 тыс.руб. по фактически заключенным договорам. |
| 2 | Выделение субсидий управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, организациям по обслуживанию жилищного фонда субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов. | 4634,9 | 0,0 | 4179,7 | 378,2 | 77,0 | 4634,9 | 0,0 | 4179,7 | 378,2 | 77,0 | 1 890,8 | 0,0 | 1449,3 | 365,6 | 75,9 | 2744,1 тыс.руб. в связи с образованием кредиторской задолженности. |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой адресной программы «Муниципальная адресная программа капитального ремонта многоквартирных

домов Михайловского сельского поселения на 2011- 2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Объем произведенных расходов | процентов | 100 | 41,0 | - 59,0 |
| 2 | Количество завершенных мероприятий | единиц | 2 | 2 | 0 |