РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018                                              № 47                          х. Михайловка

Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций» и от 12.09.2018 № 104 «Об   утверждении Перечня муниципальных программ Михайловского сельского поселения», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложению №1.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. постановления Администрации Михайловского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Администрации Михайловского

сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения

от 19.12.2018 № 47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Михайловского сельского  поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| Наименование муниципальной программы Михайловского сельского поселения | Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Михайловского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Администрация Михайловского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения; 2. Благоустройство территории Михайловского сельского поселения |
| Программно- целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения. 2. Качественное благоустройство населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности. 2. Повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов. 3. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. 4. Развитие коммунальной инфраструктуры. 5. Улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения. 6. Стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива. 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры; 3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения. 4. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 годы Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 16 972,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 1 534,8 тыс. рублей; 2020 год – 970,7 тыс. рублей; 2021 год – 653,4 тыс. рублей; 2022 год – 1 534,8 тыс. рублей; 2023 год – 1 534,8 тыс. рублей; 2024 год – 1 534,8 тыс. рублей; 2025 год – 1 534,8 тыс. рублей; 2026 год – 1 534,8 тыс. рублей; 2027 год – 1 534,8 тыс. рублей; 2028 год – 1 534,8 тыс. рублей; 2029 год – 1 534,8 тыс. рублей; 2030 год – 1 534,8 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета района – 16,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 16,3 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Улучшение внешнего вида, улучшение санитарного и экологического состояния территории Михайловского сельского поселения. 2. Повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» (далее подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация Михайловского поселения |
| Участники подпрограммы 1 | Администрация Михайловского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 | 1. Комплексное решение проблем жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения. 2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов. 3. Создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Повышение качества газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 2. Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»; 3. Создание условий для развития конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами. |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | - 1 Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт. - 2 Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья и обслуживающих организаций. 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети. 4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети. 5. Уровень газификации Михайловского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2019 – 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | Объем финансирования на реализацию подпрограммы 1 всего составляет – 5 631,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 530,7 тыс. рублей; 2020 год – 285,4 тыс. рублей; 2021 год – 38,8 тыс. рублей; 2022 год – 530,7 тыс. рублей; 2023 год – 530,7 тыс. рублей; 2024 год – 530,7 тыс. рублей; 2025 год – 530,7 тыс. рублей; 2026 год – 530,7 тыс. рублей; 2027 год – 530,7 тыс. рублей; 2028 год – 530,7 тыс. рублей; 2029 год – 530,7 тыс. рублей; 2030 год – 530,7 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета района –16,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 16,3 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1. Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями. 2. Повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ. 3. Повышение удовлетворенности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания. 4. Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения (далее – подпрограмма 2)» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация Михайловского поселения |
| Участники подпрограммы 2 | Администрация Михайловского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы 2 | 1. Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и повышением комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения. 2. Привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства территории. |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Организация уличного освещения. 2. Улучшение экологической обстановки на территории Михайловского сельского поселения. 3. Создание эстетичного вида поселения и увеличения уровня озеленения территории. 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Михайловского сельского поселения. |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | - 1. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт. - 2. Площадь территории поселения убранной от сорной и карантинной растительности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | Объем финансирования на реализацию подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района и составляет – 11 340,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 530,7 тыс. рублей; 2020 год – 285,4 тыс. рублей; 2021 год – 38,8 тыс. рублей; 2022 год – 530,7 тыс. рублей; 2023 год – 530,7 тыс. рублей; 2024 год – 530,7 тыс. рублей; 2025 год – 530,7 тыс. рублей; 2026 год – 530,7 тыс. рублей; 2027 год – 530,7 тыс. рублей; 2028 год – 530,7 тыс. рублей; 2029 год – 530,7 тыс. рублей; 2030 год – 530,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Повышение уровня благоустройства территории поселения. 2. Улучшение экологической ситуации. 3. Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения. 4. Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов. 5. Увеличение уровня озеленения территории поселения. |

Приоритеты и цели муниципальной политики Михайловского сельского поселения в сфере благоустройства территории и жилищно-коммунального хозяйства

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры.

Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Основной целью муниципальной политики Михайловского сельского поселения в данной сфере является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения.

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 22.03.2017 года № 145 «Об утверждении «Правил благоустройства и санитарного содержания муниципального образования «Михайловское сельское поселение».

В иных сводах правил и стандартов, принятых и вступивших СниП, а также в соответствии с иным действующим законодательством Российской Федерации и Ростовской области, определяющим требования к состоянию благоустройства территории сельских поселений.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 2.

Расходы бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Приложение № 1

муниципальной  программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | статистический | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | ведомственный | процент | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3. | Показатель 3. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | статистический | процент | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 4. | Показатель 4. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора. | статистический | процент | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - Показатель 1.1. - Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ведомственный | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Показатель 1.2. Количество управляющих организаций, товариществ собственников жилья и обслуживающих организаций | ведомственный | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Показатель 1. 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | ведомственный | процент | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8. | Показатель 1.4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | ведомственный | процент | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 9. | Показатель 1.5. Уровень газификации Михайловского сельского поселения | ведомственный | процент | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 2.1. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | ведомственный | единиц | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 11. | Показатель 2.2. Площадь территории поселения убранной от сорной и карантинной растительности | ведомственный | тыс. кв.м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Приложение № 2

муниципальной  программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 подпрограммы 1. Комплексное решение проблем жилищно- коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1. Повышение качества газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | повышение удовлетво- ренности населения Михайловского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. |  | увеличение износа коммунальной инфраструктуры | 2, 1.3, 1,4, |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. «Газификация Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | повышение уровня жизни населения |  | отсутствие газоснабжения в населенных пунктах Михайловского сельского поселения | 1.5 |
| Цель 2 подпрограммы 1. Улучшение технического состояния многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1. Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.3 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | невозможность функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов | 1, 1.1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями |  | ухудшение технического состояния многоквартирных домов | 1, 1.1, 1.2 |
| Цель 3 подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 подпрограммы 1. Создание условий для развития конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | повышение уровня осведомленности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | снижение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 1, 1.2 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 подпрограммы 2. Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и повышением комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Организация уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов |  | отсутствие уличного освещения в населенных пунктах Михайловского сельского поселения | 3 |
| Задача 2 подпрограммы 2 Улучшения экологической обстановки на территории Михайловского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения |  | появление несанкционированных свалок и мусорных очагов на территории поселения | 4, 2.2 |
| Задача 3 подпрограммы 2 Создание эстетичного вида поселения и увеличение уровня озеленения территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | повышение уровня благоустройства территории поселения |  | отсутствие комфортной среды проживания и жизнедеятельности для всех жителей поселения | 2.1 |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | повышение уровня благоустройства территории поселения |  | не достижение запланированных показателей | 2.2, 2.3 |
| 11. | Основное мероприятие 2.5. Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района. | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | Создание рекреационной зоны в х.Михайловка. |  | Не достижение запланированных показателей | 2.2, 2.3 |
| Цель 2 подпрограммы 2. Привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 подпрограммы 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Михайловского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.6. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 2019 год | 2030 год |  | повышение уровня осведомленности населения по вопросам благоустройства |  | снижение уровня информированности населения по вопросам благоустройства | 3, 2.1, 2.2 |

Приложение № 3

муниципальной  программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

- РАСХОДЫ

бюджета Михайловского сельского  поселения Красносулинского района на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

с 2019 по 2024 годы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 7 763,3 | 1 534,8 | 970,7 | 653,4 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 |
|  | Администрация Михайловского сельского поселения, всего | 951 | х | х | х | 7 763,3 | 1 534,8 | 970,7 | 653,4 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения, всего | 951 | х | х | х | 2 447,0 | 530,7 | 285,4 | 38,8 | 530,7 | 530,7 | 530,7 |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0502 | 0510020090 | 244 | 88,0 | 21,5 | 1,0 | 1,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Основное мероприятие 1.2. «Газификация Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0502 | 0510020320 | 244 | 732,8 | 144,4 | 144,4 | 10,8 | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| Основное мероприятие 1.3.«Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0501 | 0510020250 | 244 | 812,4 | 180,1 | 80,0 | 12,0 | 180,1 | 180,1 | 180,1 |
| Основное мероприятие 1.4. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0501 | 0510020360 | 244 | 813,8 | 184,7 | 60,0 | 15,0 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| Основное мероприятие 1.5. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | х | х | х | 5 316,3 | 1 004,1 | 685,3 | 614,6 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0503 | 0520020100 | 244 | 3 257,4 | 526,5 | 565,2 | 586,2 | 526,5 | 526,5 | 526,5 |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0503 | 0520020120 | 244 | 602,8 | 130,7 | 70,0 | 10,0 | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0503 | 0520020130 | 244 | 1 435,7 | 343,5 | 46,7 | 15,0 | 343,5 | 343,5 | 343,5 |
| Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0503 | 0520099990 | 850 | 20,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Основное мероприятие 2.5. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района.» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |

с 2025 по 2030 годы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего, в том числе: | х | х | х | х | 9 208,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 |
|  | Администрация Михайловского сельского поселения, всего | 951 | х | х | х | 9 208,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения, всего | 951 | х | х | х | 3 184,2 | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 530,7 |
| Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0502 | 0510020090 | 244 | 129,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Основное мероприятие 1.2. «Газификация Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0502 | 0510020320 | 244 | 866,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 |
| Основное мероприятие 1.3.«Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0501 | 0510020250 | 244 | 1 080,6 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 |
| Основное мероприятие 1.4. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0501 | 0510020360 | 244 | 1108,2 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |
| Основное мероприятие 1.5. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | х | х | х | 6 024,6 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0503 | 0520020100 | 244 | 3 159,0 | 526,5 | 526,5 | 526,5 | 526,5 | 526,5 | 526,5 |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0503 | 0520020120 | 244 | 784,2 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0503 | 0520020130 | 244 | 2 061,0 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 343,5 |
| Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | 0503 | 0520099990 | 850 | 20,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Основное мероприятие 2.5. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района.» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Администрация Михайловского сельского поселения | 951 | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

- к муниципальной программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

с 2019 по 2024 годы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 7 763,3 | 1 534,8 | 970,7 | 653,4 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 16,3 | 16,3 | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7 747,0 | 1 518,5 | 970,7 | 653,4 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | Всего | 2 447,0 | 530,7 | 285,4 | 38,8 | 530,7 | 530,7 | 530,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет района | 16,3 | 16,3 | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2 430,7 | 514,4 | 285,4 | 38,8 | 530,7 | 530,7 | 530,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | Всего | 5 316,3 | 1 004,1 | 685,3 | 614,6 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 5 316,3 | 1 004,1 | 685,3 | 614,6 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

с 2025 по 2030 годы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 9 208,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 9 208,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 | 1 534,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | Всего | 3 184,2 | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 530,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3 184,2 | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 530,7 | 530,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | Всего | 6 024,6 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 6 024,6 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 | 1 004,1 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

- к муниципальной программе Михайловского сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Номер и наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. 3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ (с изменениями и дополнениями)» Пункт 1.11.3 | Приказ Росстата от 27.07.2018 N 462 «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)» (форма N 1-водопровод) | Михайловское сельское поселение |
| 2. | Показатель 1.4. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. N 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ (с изменениями и дополнениями)» Пункт 1.11.3 | Приказ Росстата от 15.08.2016 N 427 «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» (форма N 1-канализация) | Михайловское сельское поселение |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 19.12.2018  №47

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32 «Об    утверждении     муниципальной программы Михайловского сельского поселения ««Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство»;

2. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2014 № 17 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

3. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 02.03.2014 №18/2«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от25.10.2013 №32

4. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 16.04.2014 № 41 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

5. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 22.05.2014 № 60 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

6. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 16.06.2014 № 83 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от    25.10.2013 № 32»;

7. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 10.07.2014 № 99 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

8. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 28.08.2014 № 117 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

9. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 14.10.2014 № 136 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

10. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 22.10.2014 №146 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

11. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 19.11.2014 № 159 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

12. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 19.01.2015 № 92 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

13. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 25.02.2015 № 31 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

14. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 14.04.2015 №  «О  внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

15. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 20.04.2015 № 56 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

16. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 14.05.2015 № 30 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

17. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 15.06.2015 № 132 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

18. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 23.07.2015 № 107 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

19. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 27.08.2015 № 11 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

20. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 16.11.2015 № 176 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

21. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 14.12.2015 № 190 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

22. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 29.02.2016 № 34 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

23. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 02.03.16 № 43 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

24. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 29.04.2016 № 68 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

25. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 30.05.2016 № 83 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

26. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 15.06.2016 № 89 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

27. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.07.2016 № 106 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

28. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 10.08.2016 № 125 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

29. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 03.10.2016 № 142 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

30. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 24.11..2016 № 181 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

31. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 22.12.2016 № 202 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

32. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 18.01.2017 № 16 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

33. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 21.02.2017 № 26 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

34. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 21.04.2017 № 55 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

35. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 22.05.2017 № 68 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

36. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 15.06.2017 № 78 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

37. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 14.07.2017 № 88 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

38. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 05.09.2017 № 107«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

39. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 29.09.2017 № 114 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

40. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 04.12.2017 № 138 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

41. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 18.12.2017 № 147 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

42. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2017 № 159 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

43. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от15.01.2018 №5 « О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»

44. Постановление Администрации Михайловского  сельского поселения от 20.02.2018 № 27«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

45. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 30.03.2018 № 39 « О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»

46. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 14.06.2018 № 72«О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

47. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 10.07.2018 № 82 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;

48. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 10.05.2018 №59 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»

49. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 01.08.2018 № 91 « О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»

50. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 21.08.2018 №96 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»

51. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 26.10.2018 № 20 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»

52. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от30.11.2018 № 32 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации

Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32»;