Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 498,2 | 159,8 | 159,8 |
| 1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог местного значения | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключены договора на отсыпку дорог щебнем и грейдирование №14 от 14.07.2014 и №16 от 25.07.2014 сбор мусора вдоль дорог. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 498,2 | 159,8 | 159,8 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключено 3 договора по содержанию автомобильных дорог: - № 1Д от 01.02.2014 на очистку дорог от снега; - № 2Д от 02.02.2014 на содержание дорог (борьба с зимней скользкостью); № 3Д от 13.02.2014 по скашиванию травы на обочинах дорог. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 203,3 | 111,1 | 203,3 |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | В 1 полугодии 2014 г. были проведены иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства – заключен договор №3 от 09.01.2014 на чистку тротуарных дорожек от снега на сумму 20,6 тыс. рублей | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 60,0 | 20,6 | 20,6 |
| 1.4. | Основное мероприятие: «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор по софинансированию расходов на содержание автомобильных дорог - № 1Д от 01.02.2014 на очистку дорог от снега; - № 2Д от 02.02.2014 на содержание дорог (борьба с зимней скользкостью); № 3Д от 13.02.2014 по скашиванию травы на обочинах дорог. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 13,2 | 7,2 | 13,2 |
| 1.5. | Основное мероприятие: «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор по софинансированию расходов на содержание автомобильных дорог - № 1Д от 01.02.2014 на очистку дорог от снега; - № 2Д от 02.02.2014 на содержание дорог (борьба с зимней скользкостью); - № 3Д от 13.02.2014 по скашиванию травы на обочинах дорог. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 3,8 | 2,1 | 3,8 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог. | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Михайловского сельского поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 20,0 | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие: установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Дорожные знаки находятся в исправном состоянии. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 20,0 | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие: распространение среди населения наглядной агитации по пропаганде дорожного движения | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | X | 30.09.2014 | X | X | X |

Глава Михайловского сельского поселения                                                                                                      С.М.Дубравина