Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Михайловского сельского поселения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 2 981,3 | 2 981,3 | 471,7 | 471,7 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключены договора на приобретение щебня для отсыпки дорог щебнем №289-С от 21.05.2015, договор №25 от 02.03.2015, сбор мусора вдоль дорог, дог. 87 от 10.06.15, дог. б/н от 01.09.2015 на покос обочин вдоль дорог, на проведение проверки сметной стоимости по ремонту дорог (дог.№ 30 от 11.09.2015) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 2 738,9 | 2 738,9 | 267,8 | 267,8 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Погашена кредиторская задолженность по содержанию дорог за 2014г. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог - № 1Д от 27.01.2015 на очистку дорог от снега; - № 2Д от 02.02.2015 по скашиванию травы на обочинах дорог. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 193,9 | 193,9 | 193,7 | 193,7 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | В 9 месяцев 2015 года были проведены иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства приобретена краска и окрашены остановочные павильоны на сумму 1,7 тыс. рублей (договор №13 от 18.03.2015) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 40,0 | 40,0 | 1,7 | 1,7 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Выполнены работы согласно заключенным договорам по софинансированию расходов на содержание автомобильных дорог - № 1Д от 27.01.2015 на очистку дорог от снега; - № 2Д от 02.02.2015 по скашиванию травы на обочинах дорог. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Софинансирование за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Красносулинского района на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договор по софинансированию расходов на содержание автомобильных дорог - № 1Д от 27.01.2015 на очистку дорог от снега; - № 2Д от 02.02.2015 по скашиванию травы на обочинах дорог. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 7 | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, согласно заключенных договоров. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Михайловского сельского поселения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 201,0 | 201,0 | 193,0 | 193,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Изготовлены дорожные знаки (договора № 72 от 11.06.2015, № 73 от 15.06.2015г) для внутрипоселковых автомобильных дорог в сумме 150,7 тыс.руб.; выполнены работы по покраске пешеходных переходов (дог.б/н от 03.08.2015 на 10,9 тыс. руб), укладке искусственных неровностей (дог. б/н от 27.07.15 на 31,4 тыс. руб.) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 201,0 | 201,0 | 193,0 | 193,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»» | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 11 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист первой категории Болдырева Т.В. (глава поселения Дубравина С.М.) | Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, на внутрипоселковых дорогах проложены искусственные неровности для ограничения скорости движения. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 12 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 3 182,3 | 3 182,3 | 664,7 | 664,7 |

Глава Михайловского сельского поселения                                                              С.М. Дубравина